嘉兴市第二轮中央生态环境保护督察

举一反三问题编号1整改工作完成情况

整改问题：全面开展历史遗留生活垃圾填埋场（点）生态环境隐患排查整治工作。

整改目标：全面完成本轮中央生态环境保护督察中发现并核实的历史遗留生活垃圾填埋场（点）整治工作；建立常态化监督管理机制，压实属地管理责任，做到及时排查、及时发现、及时整治。

整改措施：

（1）委托有资质的专业机构对嘉兴天德山生活垃圾填埋场地下水进行分析，制定针对性的整改方案，对填埋场实施整改，确保地下水达标。

（2）按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求，进一步规范嘉善县生活垃圾填埋场管理，设置地下水检测点位（井）。委托第三方检测单位定期进行地下水监测，加强动态管理。

（3）委托有资质的第三方机构定期对海盐县阁老山生活垃圾填埋场生态环境进行监测分析，根据监测分析结果采取针对性措施。

（4）加强对海宁市黄湾卫生填埋场封场生态修复后场内环境的维护与管理，做好填埋场封场后场内配套设施的安全运行与环境监测。

（5）按照永久封场的高标准要求，对桐乡市红太阳垃圾填埋场进行临时封场，并进行生态环境整治。

（6）对桐乡市石门镇安全村生活垃圾填埋场开展处理方案论证，采取相应污染管控措施。

整改情况：

（1）市本级天德山填埋场全面加强日常运维管理，委托第三方对地下水进行分析，于2021年5月委托省工程勘察院完成本底井施工，2021年8月委托第三方机构开展场地调查、风险评估和填埋场治理方案编制，11月完成场地调查报告。

（2）嘉善县已启动积存垃圾回挖焚烧，委托第三方定期进行地下水监测。同时开展填埋场系统治理工作，2021年11月委托第三方机构开展场地调查、风险评估和填埋场治理方案编制。

（3）海盐县持续加强阁老山填埋场日常管理，委托第三方对填埋场生态环境进行监测和分析，2021年8月委托第三方机构开展场地调查、风险评估和填埋场治理方案编制，11月形成场地调查报告和填埋场综合治理方案编制初稿。

（4）海宁市持续加强黄湾填埋场的维护和管理，2021年8月委托第三方机构对相关指标定期监测，10月完成填埋场地地下水风险评估调查报告，并启动展填埋场系统治理工作。

（5）桐乡市对红太阳垃圾填埋场进行生态整治，并按永久封场的高标准要求完成封场。同时开展填埋场系统治理工作，于2021年12月完成第三方机构委托。

（6）桐乡市石门镇安全村填埋场填埋垃圾回挖处置工作于2020年12月开工，2021年3月完成回挖处置和土壤修复。