**嘉兴市镇村建设服务中心开展农村困难**

**家庭危房腾空改造工作实地检查**

今年是决战决胜脱贫攻坚之年，农村危房改造是脱贫攻坚“两不愁，三保障”的重要工作内容。今年以来，我市对四类农村困难家庭住房情况进行全面排查，目前已确认农村困难家庭危房370户，各地积极开展腾空解危、改造治理工作。为实现省建设厅提出的“在6月底前实现存量危房不住人”的目标，我局镇村建设服务中心自6月20日起，分组赴各县（市、区）开展农村困难家庭危房腾空改造工作实地检查。

【秀洲区】6月20日，市建设局金洪良副局长、镇村中心主任许枫带队前往秀洲区检查危房腾空改造工作，对王江泾镇16户D级困难家庭危房腾空改造情况做了逐一检查。

【南湖区】【平湖市】【海盐县】6月20日、23日检查组分别前往南湖区、平湖市、海盐县检查了22户D级困难家庭危房和部分C级困难家庭危房。

检查过程中，检查组发现存在部分D级危房仍有生活物品未搬离，有人员活动迹象、部分已腾空危房仅设置了警戒标志、部分危房改造方案尚未确定等问题。

针对上述问题，检查组要求各县（市、区）建设局加强督查，督促指导辖区内镇政府按照决战决胜脱贫攻坚困难家庭危房改造工作要求，立即着手整改：

1.组织力量帮助有困难的危房户主搬离生活物品。腾空后的危房能拆除的立即限期拆除。

2.已腾空危房未拆除的，在危房实质性解危完成前，务必严格管理、严加防范，严禁返回居住，严防发生安全事故。

3.按照力争在9月底前完成改造为目标，倒排工期，制定C、D级危房“一户一方案”，加快推进危房改造。