嘉兴城乡建设

**农村困难家庭危房改造工作专刊**

**（第1期总第647期）**

**嘉兴市住房和城乡建设局办公室编 2020年6月17日**

**2020年1-6月中旬全市农村困难家庭**

**危房改造工作情况**

今年是决战决胜脱贫攻坚之年，根据“两不愁、三保障”工作要求，为实现农村困难家庭危房动态清零目标。2月下旬，我局布置各县（市、区）对照民政部门四类农村困难家庭（农村低保户、分散供养特困人员、困难残疾户、低保边缘户）清单全面排摸农村困难家庭住房情况，对发现的疑似危房进行逐一鉴定，经鉴定为危房的，及时解危，确定改造方案进行改造救助。

5月起，根据全省决战决胜脱贫攻坚农村困难家庭危房改造“动态清零、一户不漏、长效治理、走在前列”的工作目标，各县（市、区）对照4月底民政部门、农业农村局（扶贫办）四类农村困难家庭清单动态变化情况，确定我市15439户困难家庭清单，再次兜底调查核实其住房情况。截至5月底，经排查鉴定新增农村困难家庭危房370户,其中C级危房303户、D级危房67户。根据省建设厅“在6月底前实现存量危房不住人”的要求，各县（市、区）积极开展解危腾空工作。至6月15日，370户危房中311户已腾空，腾空比例为84.1%，其中67户D级危房已全部腾空，303户C级危房尚有59户未腾空（详见2020年嘉兴市农村困难家庭危房腾空情况表）。从各县（市、区）危房腾空情况来看，秀洲区、平湖市已全部腾空，其他县（市、区）需抓紧腾空，力争早日实现“存量危房不住人”的目标。

**2020年嘉兴市农村困难家庭危房腾空情况表**

截至2020年6月15日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县**  **（市、区）** | **困难家庭危房户数** | | | **已腾空户数** | | | **已腾空比例** |
| **小计** | **C级**  **危房** | **D级**  **危房** | **小计** | **C级**  **危房** | **D级**  **危房** |
| 南湖区 | 34 | 18 | 16 | 29 | 13 | 16 | 85.3% |
| 秀洲区 | 87 | 64 | 23 | 87 | 64 | 23 | 100.0% |
| 嘉善县 | 65 | 53 | 12 | 59 | 47 | 12 | 90.8% |
| 平湖市 | 60 | 52 | 8 | 60 | 52 | 8 | 100.0% |
| 海盐县 | 19 | 18 | 1 | 10 | 9 | 1 | 52.6% |
| 海宁市 | 38 | 38 | 0 | 30 | 30 | 0 | 78.9% |
| 桐乡市 | 65 | 58 | 7 | 36 | 29 | 7 | 55.4% |
| 嘉兴港区 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合计 | 370 | 303 | 67 | 311 | 244 | 67 | 84.1% |

**C级危房尚未腾空的镇（街道）**

截至2020年6月15日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **县（市、区)** | **镇（街道）** | **困难家庭户数** | **困难家庭危房户数** | **未腾空户数** |
|
| 1 | 南湖区 | 新丰镇 | 239 | 14 | 4 |
| 2 | 余新镇 | 92 | 1 | 1 |
| 3 | 嘉善县 | 惠民街道 | 248 | 4 | 3 |
| 4 | 大云镇 | 111 | 7 | 3 |
| 5 | 海盐县 | 望海街道 | 187 | 1 | 1 |
| 6 | 沈荡镇 | 256 | 3 | 1 |
| 7 | 澉浦镇 | 201 | 2 | 2 |
| 8 | 通元镇 | 311 | 4 | 2 |
| 9 | 武原街道 | 209 | 1 | 1 |
| 10 | 西塘桥街道 | 169 | 2 | 2 |
| 11 | 海宁市 | 长安镇 | 333 | 7 | 4 |
| 12 | 硖石街道 | 45 | 5 | 4 |
| 13 | 桐乡市 | 屠甸镇 | 144 | 5 | 1 |
| 14 | 崇福镇 | 499 | 22 | 21 |
| 15 | 大麻镇 | 222 | 3 | 2 |
| 16 | 河山镇 | 140 | 2 | 2 |
| 17 | 石门镇 | 323 | 10 | 3 |
| 18 | 嘉兴港区 | 乍浦镇 | 111 | 2 | 2 |

|  |
| --- |
| 报：各县（市、区）政府、嘉兴港区管委会，沈晓红副市长、肖建国副秘书长。 |