嘉兴城乡建设

**农村困难家庭危房改造工作专刊**

**（第3期总第656期）**

**嘉兴市住房和城乡建设局办公室编 2020年8月7日**

**2020年7月底全市农村困难家庭**

**危房改造工作情况**

7月以来，各县（市、区）进一步落实决战决胜脱贫攻坚农村困难家庭危房改造工作要求，积极对已确认的农村困难家庭危房进行治理改造。至7月底，373户农村困难家庭危房已全部开始治理改造（7月以来动态新增3户），其中已竣工或已安置217户，占比58.2%。嘉兴港区、嘉善县、海盐县居前三位。

各县（市、区）要认真贯彻“两不愁三保障”要求和全市城乡危旧房治理工作会议精神，切实加强农村困难家庭危房治理改造工作，全面落实“一户一方案”，确保人员腾空到位、危房治理到位，做到人解危、房解危，并将危旧房治理各类档案资料及时准确录入农房系统；要更强化监督检查，将事中检查与后期验收工作相结合，缩短改造工作时间，确保在今年9月底完成治理改造，力争早日完成。

附表1

**嘉兴市农村困难家庭危房改造进度情况表**

截至2020年7月31日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **县（市、区）** | **危房数（户）** | **已开始****治理改造****（户）** | **占比****（%）** | **已竣工或已安置（户）** | **占比（%）** |
| **小计** | **C级** | **D级** |
| 1 | 南湖区 | 36 | 19 | 17 | 36 | 100.00% | 20 | 55.6% |
| 2 | 秀洲区 | 86 | 63 | 23 | 86 | 100.00% | 35 | 40.7% |
| 3 | 嘉善县 | 65 | 53 | 12 | 65 | 100.00% | 51 | 78.5% |
| 4 | 平湖市 | 62 | 54 | 8 | 62 | 100.00% | 38 | 61.3% |
| 5 | 海盐县 | 19 | 18 | 1 | 19 | 100.00% | 13 | 68.4% |
| 6 | 海宁市 | 38 | 38 | 0 | 38 | 100.00% | 21 | 55.3% |
| 7 | 桐乡市 | 65 | 58 | 7 | 65 | 100.00% | 37 | 56.9% |
| 8 | 港区 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 2 | 100.0% |
|  | 合计 | 373 | 305 | 68 | 373 | 100.00% | 217 | 58.2% |

附表2

**尚未有完成治理改造户数的镇（街道）**

截至2020年7月31日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **县（市、区)** | **镇（街道）** | **困难家庭****危房户数** | **完成数（户）** |
| 1 | 秀洲区 | 王江泾镇 | 23 | 0 |
| 2 | 嘉善县 | 惠民街道 | 4 | 0 |
| 3 | 海盐县 | 武原街道 | 1 | 0 |
| 4 | 望海街道 | 1 | 0 |
| 5 | 桐乡市 | 洲泉镇 | 4 | 0 |
| 6 | 大麻镇 | 3 | 0 |
| 7 | 河山镇 | 2 | 0 |
| 8 | 海宁市 | 硖石街道 | 5 | 0 |

|  |
| --- |
| 报：各县（市、区）政府、嘉兴港区管委会，沈晓红副市长、肖建国副秘书长。 |